Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

**от «21» мая 2014 года**

**№ 526**

 **7. План мероприятий**

**по реализации Программы геологоразведочных работ**

**в Республике Казахстан на 2015 - 2019 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Форма завершения** | **Ответственные за исполнение** | **Сроки исполнения** | **Предполагаемые расходы****(млн. тенге)** | **Источники финансирования** | **Номер бюджетной программы** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **РЕГИОНАЛЬНЫЕ, ГЕОЛОГО-СЪЕМОЧНЫЕ РАБОТЫ** |
| 1. | Подготовительные мероприятия при проведении региональных геолого-съемочных работ | Инструкция, методическое пособие, рекомендации | МИНТ | 2015 – 2019 гг. | 2015 г. - 3892016 г. - 4572017г. - 19842018 г. - 17872019 г. - 1261 | Республиканский бюджет | 040 |
| 2. | Геологическое доизучение недр в масштабе 1:200000 | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИНТ | 2015 – 2019 гг. | 2015 г. - 13762016 г. - 13762017г. - 15182018 г. -16192019 г. - 567 | Республиканский бюджет | 040 |
| 3. | Глубинное геологическое картирование масштаба 1:200000 | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИНТ | 2015 – 2019 гг. | 2015 г. - 8032016 г. -12722017 г. - 13702018 г. - 13702019 г. - 1526 | Республиканский бюджет | 040 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4. | Геолого-минерагеническое картирование масштаба 1:200000 | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИНТ | 2015 – 2019 гг. | 2015 г. - 1532016 г. - 2292017 г. - 21112018 г. - 23112019 г. - 2083 | Республиканский бюджет | 040 |
| 5. | Дополнительные виды региональных и геолого-съемочных работ | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИНТ | 2015 – 2019 гг. | 2015 г. - 3972016 г. - 02017 г. - 02018 г. - 02019 г. - 0 | Республиканский бюджет | 040 |
| 6. | Гидрогеологическое доизучение недр в масштабе 1:200000 с инженерно-геологическими исследования | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИНТ | 2015 – 2019 гг. | 2015 г. - 4252016 г. - 4662017 г. - 4662018 г. - 4662019 г. - 466 | Республиканский бюджет | 040 |
| 7. | Комплексные геолого-геофизические исследования по опорным региональным профилям (геотраверсы) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИНТ | 2015 – 2019 гг. | 2015 г. – 1062016 г. – 02017 г. – 18632018 г. – 18632019 г. – 1863 | Республиканский бюджет  | 040 |
| 8. | Бурение опорно-параметрических скважин  | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИНТ | 2015 – 2019 гг. | 2015 г. – 02016 г. – 02017 г. – 02018 г.– 4202019 г. – 335 | Республиканский бюджет | 040 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **ПОИСКОВЫЕ И ПОИСКОВО-ОЦЕНОЧНЫЕ РАБОТЫ** |
| 9. | Поисковые работы на твердые полезные ископаемые | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИНТ | 2015 – 2019 гг. | 2015 г. – 31072016 г. - 52252017 г. - 120002018 г. - 135892019 г. - 15573 | Республиканский бюджет | 040 |
| 10. | Поисково-оценочные работы на твердые полезные ископаемые | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИНТ | 2015 – 2019 гг. | 2015 г. - 8352016 г. - 17432017 г. - 21002018г. - 20002019 г. - 1790 | Республиканский бюджет | 040 |
| 11. | Поисково-оценочные работы на углеводородное сырье | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИНТ | 2015 – 2019 гг. | 2015 г. - 02016 г. - 02017 г. - 8072018г. - 8072019 г. - 1700 | Республиканский бюджет | 040 |
| 12. | Поэтапное изучение метана угольных пластов Карагандинского угольного бассейна  | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИНТ | 2015 – 2019 гг. | 2015 г. – 02016 г. – 02017 г. – 15732018 г. – 15742019 г. – 1574 | Республиканский бюджет | 040 |
| Мониторинг недр и недропользования, мониторинг подземных вод и опасных геологических процессов |
| 13. | Мониторинг минерально-сырьевой базы и недропользования, в том числе внедрение международных стандартов отчетности по запасам | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИНТ | 2015 – 2019 гг. | 2015 г. - 422016 г. - 422017 г. - 392018 г. - 392019 г. - 42 | Республиканский бюджет | 041 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14. | Мониторинг подземных вод и опасных геологических процессов | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИНТ | 2015 – 2019 гг. | 2015 г. - 5912016 г. - 5922017 г. - 18792018 г. - 20112019 г. - 2680 | Республиканский бюджет | 041 |
| **ФОРМИРОВАНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ** |
| 15. | Обеспечение функционирования и формирование геологической информации | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИНТ | 2015 – 2019 гг. | 2015 г. – 1692016 г. – 1692017 г. – 2002018 г. – 2052019 г. – 210 | Республиканский бюджет | 039 |
| 16. | Оцифровка текстовых и графических приложений к геологическим отчетам | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИНТ | 2015 – 2019 гг. | 2015 г. – 322016 г. – 322017 г. – 2112018 г. – 2102019 г. – 201 | Республиканский бюджет | 039 |
| 17. | Наполнение банка данных цифровой геологической информацией | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИНТ | 2015 – 2019 гг. | 2015 г. – 602016 г. – 602017 г. – 742018 г. – 782019 г. – 83  | Республиканский бюджет | 039 |
| 18. | Сопровождение банка данных геологической информации. | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИНТ | 2015 – 2019 гг. | 2015 г. – 172016 г. – 172017 г. – 212018 г. – 222019 г. – 24 | Республиканский бюджет | 039 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **ЛИКВИДАЦИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ СКВАЖИН**  |
| 19. | Ликвидация и консервация нефтегазовых скважин | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИНТ | 2015 – 2019 гг. | 2015 г. – 5122016 г. – 9602017 г. – 15062018 г. – 15072019 г. – 1508 | Республиканский бюджет | 075 |
| Прикладные научные исследования в области геологии и использования недр |
| 20. | Программы прикладных научных исследований в области геологии и использования недр, получившие положительное заключение ВНТК | Информация в МИНТ | МОН | 2015 – 2019 гг. | 2015 г. – 02016 г. – 02017г. – 9202018 г. – 10102019 г. – 1050 | Республиканский бюджет | 003 |

В рамках Программы работы будут проводиться по всей территории Казахстана, преимущественно в центральной, восточной и южной областях.

Всего по Программе планируются расходы из республиканского бюджета в размере 119 720\* млн. тенге, в том числе по годам:

2015 год – 9014\* млн. тенге;

2016 год – 12640\* млн. тенге;

2017 год – 30642\* млн. тенге;

2018 год – 32888\* млн. тенге;

2019 год – 34536\* млн. тенге.

Всего: 119 720 млн. тенге\*.

Примечание:

\* Объем финансирования Программы будет уточняться при утверждении республиканского бюджета на соответствующие финансовые годы в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Расшифровка аббревиатур:

МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан;

МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан;

РБК – Республиканская бюджетная комиссия;

ВНТК – Высшая научно-техническая комиссия.